附件1

广安市广安区城镇生活污水处理设施建设三年推进方案实施项目计划表

| 序号 | | 项目名称 | | 建设规模或建设内容 | | | 总投资（万元） | | 计划开工时间 | | 计划竣工时间 | 目标任务推进计划 | | | | | | | | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年** | | | **2022年** | | | | **2023年** | | | |
| 计划完成率（%） | | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | | 计划投资完成额（万元） | | 计划完成率（%） | | 计划投资完成额（万元） | |
| **合计** | | | |  | | | **35050** | |  |  | | **33%** | **11745** | | **27%** | | **9345** | | **40%** | | **13960** |  |
| **一、建制镇生活污水处理厂（站）新（扩）建项目（万立方米/日）** | | | |  | | | **1500** | |  |  | | 100% | **1500** | |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | | 广安区白市镇污水处理厂新建项目 | | 1000吨/日 | | | 700 | | 2021 | 2021 | | 100% | 700 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | | 广安区恒升镇污水处理厂新建项目 | | 1000吨/日 | | | 800 | | 2021 | 2021 | | 100% | 800 | |  | |  | |  | |  |  |
| **二、建制镇生活污水处理厂（站）改建（含提标改造）项目（万立方米/日）** | | | |  | | | **6400** | |  |  | | **32%** | **2100** | | **18%** | | **1200** | | **50%** | | **3100** |  |
| 3 | | 广安区恒升镇污水处理厂提标升级 | | 1500吨/日 | | | 800 | | 2021 | 2021 | | 100% | 800 | |  | |  | |  | |  |  |
| 4 | | 广安区悦来镇污水处理厂提标升级 | | 1000吨/日 | | | 800 | | 2021 | 2021 | | 100% | 800 | |  | |  | |  | |  |  |
| 5 | | 广安区兴平镇污水处理厂提标升级 | | 500吨/日 | | | 500 | | 2021 | 2021 | | 100% | 500 | |  | |  | |  | |  |  |
| 6 | | 广安区井河镇污水处理厂提标升级 | | 1000吨/日 | | | 800 | | 2023 | 2023 | |  |  | |  | |  | | 100% | | 800 |  |
| 7 | | 广安区花桥镇污水处理厂提标升级 | | 2000吨/日 | | | 1500 | | 2023 | 2023 | |  |  | |  | |  | | 100% | | 1500 |  |
| 8 | | 广安区龙台镇污水处理厂提标升级 | | 1000吨/日 | | | 800 | | 2023 | 2023 | |  |  | |  | |  | | 100% | | 800 |  |
| 9 | | 广安区肖溪镇污水处理厂提标升级 | | 300吨/日 | | | 400 | | 2022 | 2022 | |  |  | | 100% | | 400 | |  | |  |  |
| 10 | | 广安区石笋镇污水处理厂提标升级 | | 1000吨/日 | | | 800 | | 2022 | 2022 | |  |  | | 100% | | 800 | |  | |  |  |
| **三、建制镇排水管网新建项目（公里）** | | | | **污水** | **雨水** | | **21450** | |  |  | | **30%** | **6435** | | **30%** | | **6435** | | **40%** | | **8580** |  |
| **125.9** | **79.1** | |  |  | |
| 11 | | 广安区悦来镇排水管网新建项目 | | 6.5 | 1.7 | | 844 | | 2021 | 2023 | | 30% | 253.2 | | 30% | | 253.2 | | 40% | | 337.6 |  |
| 12 | | 广安区兴平镇排水管网新建项目 | | 8 | 3 | | 1420 | | 2021 | 2023 | | 30% | 426 | | 30% | | 426 | | 40% | | 568 |  |
| 13 | | 广安区井河镇排水管网新建项目 | | 4 | 5 | | 700 | | 2021 | 2023 | | 30% | 210 | | 30% | | 210 | | 40% | | 280 |  |
| 14 | | 广安区花桥镇排水管网新建项目 | | 30 | 12 | | 4340 | | 2021 | 2023 | | 30% | 1302 | | 30% | | 1302 | | 40% | | 1736 |  |
| 15 | | 广安区龙台镇排水管网新建项目 | | 13 | 17.5 | | 3380 | | 2021 | 2023 | | 30% | 1014 | | 30% | | 1014 | | 40% | | 1352 |  |
| 16 | | 广安区肖溪镇排水管网新建项目 | | 3 | 0 | | 220 | | 2021 | 2023 | | 30% | 66 | | 30% | | 66 | | 40% | | 88 |  |
| 17 | | 广安区白市镇排水管网新建项目 | | 6 | 5 | | 1110 | | 2021 | 2023 | | 30% | 333 | | 30% | | 333 | | 40% | | 444 |  |
| 18 | | 广安区恒升镇排水管网新建项目 | | 8 | 10 | | 2020 | | 2021 | 2023 | | 30% | 606 | | 30% | | 606 | | 40% | | 808 |  |
| 19 | | 广安区大安镇排水管网新建项目 | | 11.4 | 6.1 | | 1659 | | 2021 | 2023 | | 30% | 497.7 | | 30% | | 497.7 | | 40% | | 663.6 |  |
| 20 | | 广安区大龙镇排水管网新建项目 | | 18 | 10 | | 2940 | | 2021 | 2023 | | 30% | 882 | | 30% | | 882 | | 40% | | 1176 |  |
| 21 | | 广安区石笋镇排水管网新建项目 | | 10 | 5 | | 1590 | | 2021 | 2023 | | 30% | 477 | | 30% | | 477 | | 40% | | 636 |  |
| 22 | | 广安区官盛镇排水管网新建项目 | | 4 | 3 | | 721 | | 2021 | 2023 | | 30% | 216.3 | | 30% | | 216.3 | | 40% | | 288.4 |  |
| 23 | | 广安区东岳镇排水管网新建项目 | | 4 | 0.8 | | 506 | | 2021 | 2023 | | 30% | 151.8 | | 30% | | 151.8 | | 40% | | 202.4 |  |
| **四、城镇排水管网改造修复项目（公里）** | | | | **35** | | | **2700** | |  |  | | **30%** | **810** | | **30%** | | **810** | | **40%** | | **1080** |  |
| 24 | | 城区主干道管网改造 | | 10 | | | 1200 | | 2021 | 2023 | | 30% | 360 | | 30% | | 360 | | 40% | | 480 |  |
| 25 | | 城区次干道管网改造 | | 25 | | | 1500 | | 2021 | 2023 | | 30% | 450 | | 30% | | 450 | | 40% | | 600 |  |
| **五、建制镇污水处理设施运营维护管理项目** | | | |  | | | **3000** | |  |  | | **30%** | **900** | | **30%** | | **900** | | **40%** | | **1200** |  |
| 26 | | 广安区13个镇污水处理设施运营维护管理 | | 广安区26座污水处理站 | | | 3000 | | 2021 | 2023 | | 30% | 900 | | 30% | | 900 | | 40% | | 1200 |  |

附件2

广安市广安区城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表

| 序号 | | 项目名称 | | 建设规模或建设内容（吨） | | 总投资（万元） | | 计划开工时间 | | 计划竣工时间 | | 目标任务推进计划 | | | | | | | | | | | | 备注 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年** | | | | **2022年** | | | | **2023年** | | | |
| 计划完成率（%） | | 计划投资完成额（万元） | | 计划完成率（%） | | 计划投资完成额（万元） | | 计划完成率（%） | | 计划投资完成额（万元） | |
| **合计** | | | |  | | **15610** | |  | |  | | **35%** | | **5502** | | **34%** | | **5271** | | **31%** | | **4837** | |  | |
| **一、存量垃圾治理项目** | | | |  | | **1000** | |  | |  | | **25%** | | **250** | | **45%** | | **450** | | **30%** | | **300** | |  | |
| 1 | | 广安区悦来镇垃圾填埋场存量垃圾消纳项目 | | 40000吨 | | 1000 | | 2021 | | 2023 | | 25 | | 250 | | 45 | | 450 | | 30 | | 300 | |  | |
| **二、生活垃圾分类收转运设施建设项目（吨/日）** | | | | 921 | | **13810** | |  | |  | | **36%** | | **5052** | | **33%** | | **4501** | | **31%** | | **4257** | |  | |
| 2 | | 广安区龙台镇压缩式垃圾中转站新建项目 | | 100 | | 700 | | 2021 | | 2021 | | 100% | | 700 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | 广安区大龙镇压缩式垃圾中转站新建项目 | | 100 | | 700 | | 2022 | | 2022 | |  | |  | | 100% | | 700 | |  | |  | |  | |
| 4 | | 广安区花桥镇压缩式垃圾中转站新建项目 | | 100 | | 700 | | 2023 | | 2023 | |  | |  | |  | |  | | 100% | | 700 | |  | |
| 5 | | 广安区石笋镇压缩式垃圾中转站改造升级项目 | | 100 | | 400 | | 2021 | | 2021 | | 100% | | 400 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | | 广安区悦来镇压缩式垃圾中转站改造升级项目 | | 100 | | 400 | | 2022 | | 2022 | |  | |  | | 100% | | 400 | |  | |  | |  | |
| 7 | | 广安区恒升镇压缩式垃圾中转站改造升级项目 | | 100 | | 400 | | 2023 | | 2023 | |  | |  | |  | |  | | 100% | | 400 | |  | |
| 8 | | 广安区城区生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 160 | | 2650 | | 2021 | | 2023 | | 20% | | 530 | | 40% | | 1060 | | 40% | | 1060 | |  | |
| 9 | | 广安区井河镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 13 | | 671 | | 2021 | | 2021 | | 100% | | 671 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | 广安区花桥镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 20 | | 1135 | | 2021 | | 2021 | | 100% | | 1135 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | 广安区龙安乡生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 6 | | 163 | | 2021 | | 2021 | | 100% | | 163 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | 广安区大龙镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 12 | | 603 | | 2021 | | 2021 | | 100% | | 603 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | 广安区大安镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 8 | | 299 | | 2021 | | 2021 | | 100% | | 299 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | 广安区石笋镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 10 | | 551 | | 2021 | | 2021 | | 100% | | 551 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | 广安区恒升镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 9 | | 419 | | 2022 | | 2022 | |  | |  | | 100% | | 419 | |  | |  | |  | |
| 16 | | 广安区肖溪镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 10 | | 640 | | 2022 | | 2022 | |  | |  | | 100% | | 640 | |  | |  | |  | |
| 17 | | 广安区龙台镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 13 | | 718 | | 2022 | | 2022 | |  | |  | | 100% | | 718 | |  | |  | |  | |
| 18 | | 广安区白市镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 8 | | 380 | | 2022 | | 2022 | |  | |  | | 100% | | 380 | |  | |  | |  | |
| 19 | | 广安区白马乡生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 7 | | 184 | | 2022 | | 2022 | |  | |  | | 100% | | 184 | |  | |  | |  | |
| 20 | | 广安区东岳镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 8 | | 318 | | 2023 | | 2023 | |  | |  | |  | |  | | 100% | | 318 | |  | |
| 21 | | 广安区兴平镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 10 | | 552 | | 2023 | | 2023 | |  | |  | |  | |  | | 100% | | 552 | |  | |
| 22 | | 广安区官盛镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 11 | | 641 | | 2023 | | 2023 | |  | |  | |  | |  | | 100% | | 641 | |  | |
| 23 | | 广安区彭家乡生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 6 | | 173 | | 2023 | | 2023 | |  | |  | |  | |  | | 100% | | 173 | |  | |
| 24 | | 广安区悦来镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | | 10 | | 413 | | 2023 | | 2023 | |  | |  | |  | |  | | 100% | | 413 | |  | |
| **三、生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目** | | | |  | | **800** | |  | |  | | **25%** | | **200** | | **40%** | | **320** | | **35%** | | **280** | |  | |
| 25 | | 广安区生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目 | |  | | 800 | | 2021 | | 2023 | | 25% | | 200 | | 40% | | 320 | | 35% | | 280 | |  | |

信息公开选项：主动公开

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委监委，

区法院，区检察院，区人武部。

广安市广安区人民政府办公室 2021年5月7日印发