附件2

推广以工代赈村民自建方式项目实施流程图

乡镇编制项目可行性研究报告、实施方案

行业主管部门、乡镇提出推广项目

区政府审定

区财政局预算评审

行业主管部门施工图设计及预算

区发改局立项审批及施工图评审

村委会召开村民代表大会

项目建设领导小组

项目理事会

询

价

材料采购设备租赁

财务监督小组

务工人员组织及技能培训

质量安全监督小组

组织施工

结算评审

结算报账

编制竣工结算资料

移交村委会管护

区级组织验收

乡镇组织验收

项目完工，村委会组织验收

支付材料、设备租赁款及务工人员工资

档案资料