附件2

村民自建项目流程图

村民代表会议民主议事

充分征求村民代表意见决定项目建设方式

成立村道质量安全监督小组和财务监督小组

成立村民项目理事会

村民自建

报交通部门审批，审批后再行组织实施

立项、勘测、设计、办理施工许可

负责组织实施

购买劳务建设

自行组织建设

采购大宗材料

检测不合格，限期整改，整改合格后区交通运输局组织综合验收

负责预拨购买材料款

确定施工班组施工

租赁施工机具和聘请技术人员，组织本村村民施工

项目完工，村委会组织初步验收，并申请交工质量检测

检测合格，区交通运输局组织综合验收

负责项目建设、资金使用管理和监督