《广安区官盛镇场镇提质改造项目建设方案（征求意见稿）》起草情况说明

一、起草背景

为深入贯彻区委六届七次全会暨区委经济工作会议安排部署，全面完成区第七届人民代表大会第四次会议通过的《政府工作报告》各项重点工作任务，为促进官盛镇场镇建设水平同新区建设相适应，结合实际，特起草此方案。

二、起草过程

官盛镇参照广安区其他乡镇场镇提质改造经验，并结合以往工程项目的做法，起草了《广安区官盛镇场镇提质改造项目建设方案（征求意见稿）》，征求了相关部门意见，官盛镇已按照反馈意见进行了修改完善。

三、主要内容

《广安区官盛镇场镇提质改造项目建设方案（征求意见稿）》由九部分组成，主要有项目名称、建设内容、建设资金及来源、实施主体和建设方式、实施步骤等。

（一）项目名称：广安区官盛镇场镇提质改造项目。

（二）建设内容：垃圾房改造升级（带公厕）1处；场镇入口LOGO1处；场镇沥青道路15000㎡；停车场维修1000㎡；停车场（沥青）3200㎡；广华大道连接场镇道路硬化250㎡；广华大道连接场镇沥青道路250㎡；人行道路盲道改造1100㎡；人行道路主道改造10000㎡；果皮箱50个；路灯改造升级200套；店招牌300个；雨棚300个；房屋外立面改造50000㎡；房顶改造30000㎡；农贸市场顶棚改造1800㎡；农贸市场摊位升级（功能分区）1项；农贸市场厕所改造1项；新建城市驿站1处；绿化树木1600株；剪枝整形1项；雨污分流改造3000m；弱电改造1项；新建文体广场3200㎡；便民服务中心装修5300㎡；新建停车场5000㎡，新建污水泵站1处；新建化粪池2座；拆出铁皮房顶及违章建筑1项。

（三）建设资金及来源：本项目总投资3000万元，由区发改局、区财政局、区住建局向上争取资金，不足部分由区财政局资金解决。

（四）实施主体和建设方式：该项目的业主单位为官盛镇，依法依规确定勘察、设计、施工、检测等单位，监督单位为区委、区政府相关职能部门。

（五）实施步骤：分为前期准备、项目建设两个阶段，其中前期准备阶段在2024年6月至9月前，建设阶段为2024年9月至2025年10月。

四、其他需求说明的事项

无。

请予审核。